Suivi bihebdomadaire

| Nom de l'étudiant : | Alioune Badara Thioune |
| --- | --- |
| Période du suivi : | Du 2 juin 2026 au 14 juin 2026 |

- Avancement pendant la période :

- Mise en place du dépôt git avec trois paquets : moteur de jeu, API serveur et client web.

- Développement complet du moteur de jeu Tak (placements de pièces plates/murs/capstones, déplacements et étalements de piles, règle du « crush », détection de route par parcours en largeur sur les six tailles de plateau, victoire aux plats et match nul) avec une suite de 31 tests automatisés.

- Ajout de l'import/export de parties au format PTN (Portable Tak Notation), avec tests de cohérence aller-retour.

- Construction de l'API d'authentification (inscription, connexion, profil) avec hachage des mots de passe et jetons JWT, validée par des tests d'intégration sur une base MongoDB en mémoire.

- Création du client web (React + Tailwind) avec navigation entre les pages et un plateau de jeu en SVG jouable en local (mode « chacun son tour ») sur les six formats de plateau (3x3 à 8x8), incluant la sélection de pièces, les déplacements et un journal des coups en notation PTN.

- Utilisation de JavaScript (ES modules), npm workspaces pour gérer les trois paquets du projet (moteur de jeu, serveur, client), ainsi que Vitest/Supertest et mongodb-memory-server pour les tests automatisés.

- Express, Mongoose, bcryptjs et jsonwebtoken pour l'API et l'authentification.

- React, Vite, TailwindCSS et react-router pour l'interface utilisateur.

- Prochaines étapes prévues :

- Entamer le Sprint 2 (multijoueur) : intégrer Firebase Firestore pour la synchronisation des coups en temps réel entre deux joueurs.

- Ajouter la persistance des parties dans MongoDB Atlas (sauvegarde et reprise d'une partie, export PTN d'une partie terminée).

- Mettre en place la création de parties publiques/privées et le mode spectateur, puis la page de profil avec l'historique et les statistiques du joueur.

- Difficultés rencontrées :

- La principale difficulté a été la compréhension fine des règles de piles du jeu Tak (étalements multi-cases, répartition des « drops », règle du « crush » du capstone) afin de les traduire correctement en code et en tests couvrant les six tailles de plateau.

- Sur l'environnement de développement du pc qui est Windows 11 avec ARM64, l'outil de test mongodb-memory-server ne fournissait pas de version pour Windows avec ARM64, il a donc fallu forcer l'utilisation du x64 exécuté via l'émulation Windows.