Suivi bihebdomadaire

| Nom de l'étudiant : | Alioune Badara Thioune |
| --- | --- |
| Période du suivi : | Du 23 juin 2026 au 14 juillet 2026 |

- Avancement pendant la période :

- Ce document est consacré au Sprint 2, donc tout ce qui touche au mode multijoueur. J'ai commencé par ajouter le système de parties dans la base de données pour pouvoir tourner en ligne.

- J'ai ajouté la possibilité de créer une partie publique (n’importe qui dans le lobby peut cliquer rejoindre) ou privée (à accès limité avec un code à 6 caractères à donner à l'adversaire pour qu'il rejoigne).

- Les coups sont vérifiés directement par le serveur : il regarde si c'est ton tour et si le coup respecte les règles du Tak avant de l'accepter. Ça évite qu'un joueur puisse tricher en envoyant des requêtes lui-même à l'API ou avec une extension de triche.

- J'ai branché Firebase Firestore pour que les coups apparaissent en direct pour l'adversaire et les spectateurs, sans avoir à rafraîchir la page.

- Le mode spectateur en ajout: n'importe qui peut regarder une partie publique en cours sans besoin d’être connecté et pour les parties privées on utilise le même lien que celui utilisé par le deuxième joueurs pour rejoindre.

- La page de profil affiche maintenant les statistiques tel victoires, défaites et nulles, et l'historique de toutes les parties jouées, avec un lien pour les revoir.

- J'ai aussi ajouté des tests automatisés pour toute la partie multijoueur (création, jonction par code, alternance des tours, fin de partie) pour être sûr que je ne casse rien plus tard.

- MongoDB pour sauvegarder les parties et Firebase Firestore pour la synchro en temps réel des coups.

- Express et Mongoose côté serveur pour gérer toutes les nouvelles routes comme : créer une partie, rejoindre, jouer un coup, lister les parties publiques, etc.

- React côté client pour les nouvelles pages : lobby pour créer/rejoindre une partie, page de partie en ligne, profil avec l'historique.

- Prochaines étapes prévues :

- Passer au Sprint 3 (c’est la partie communauté) : ajouter le chat dans les parties, les blogs avec des commentaires, des groupes thématiques, et une section puzzles.

- Commencer à préparer la phase de tests finale prévue début août : tests de bout en bout et vérifier que tout reste responsive sur mobile et aussi peut être update le frontend.

- Difficultés rencontrées :

- Le plus dur a été de gérer le tour par tour côté serveur : au début je vérifiais juste si la partie était en cours, ensuite je me suis rendu compte que fallait aussi vérifier que c'est la bonne couleur qui joue, ou sinon les deux joueurs pourraient jouer en même temps et ça casse l’état de la partie.

- J'ai aussi eu un peu de mal avec l'ordre des routes côté serveur (par exemple "/games/public" se faisait intercepter par la route générique "/games/:id" si elle n'était pas déclarée avant). Une fois compris, c'était facile à corriger, mais ça m'a fait perdre du temps à comprendre pourquoi ça plantait.